|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   精准扶贫信息平台 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： 第五组  撰 写 人（签名）： 周庄奕  完 成 日 期： 2023-7-23  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 周庄奕  会 议 日 期： 2023-07-21 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月21日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | B505 |
| **主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段** | | | | | |
| **主持人：周庄奕**  **出席者：徐航、郭嘉禾、杨家禹、孙郁恒、周庄奕、刘以翀** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 完成数据库构建 2. 完成前端代码 3. 对前端页面进行后端设计 | | 1. 杨家禹负责数据库代码编写。周庄奕负责文档整理 2. 徐航和刘以翀负责前端网页的设计 3. 孙郁恒和郭嘉禾负责后端代码的编写 | | 问题：数据库的搭建出现使用 Navicat连接 postgresql 时报错authentication method 10 not supported  解决方案：  根据现有文档和csdn上的项目进行修正 | |

、

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 周庄奕 | 项目经理 | 第五组 |  |  |
| 2 | 孙郁恒 | 编码人员 | 第五组 |  |  |
| 3 | 杨家禹 | 测试工程师 | 第五组 |  |  |
| 4 | 杨家禹 | 数据库管理员 | 第五组 |  |  |
| 5 | 郭嘉禾 | 编码人员 | 第五组 |  |  |
| 6 | 徐航 | 前端设计师 | 第五组 |  |  |
| 7 | 刘以翀 | 前端设计师 | 第五组 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |